PIANO OPERATIVO — 90 GIORNI

Social payment emozionale — "Ti penso, anche se non sono lì"

Documento operativo per validazione, MVP e pilota in una città

# 0. Obiettivo del documento

Questo piano copre i primi 90 giorni: dalla validazione senza prodotto fino al pilota con locali reali e utenti paganti. Ogni fase ha un obiettivo, attività concrete, budget indicativo e un gate di uscita (vai avanti / correggi / fermati).

# 1. Fase 0 — Validazione senza prodotto (Settimane 1-2)

Obiettivo: capire se le persone pagano davvero per mandare un gesto, prima di scrivere codice.

Attività

- Creare una landing page one-page: "Manda un caffè a chi vuoi" con bottone di pagamento (Stripe Payment Link o Satispay).

- Contattare 8-10 bar/locali della zona target e chiedere disponibilità ad accettare un QR per un caffè/drink pagato, con commissione 15-20%.

- Diffondere la landing a 50-100 persone in gruppi WhatsApp, Instagram, community universitarie.

- Gestire i primi riscatti manualmente: tu confermi via messaggio, il locale segna su un quaderno.

Budget indicativo

0-150 € (dominio, eventuale boost social).

Gate di uscita

Procedi se almeno 15-20 persone completano un pagamento reale e almeno 3-5 locali dicono sì. Fermati o rivedi il concept se nessuno paga spontaneamente.

# 2. Fase 1 — Decisioni strutturali (Settimana 2, in parallelo)

Attività

- Scegliere il PSP: Stripe Connect (split payment automatico tra piattaforma e locale) è la via più semplice per evitare licenza e-money.

- Prenotare una consulenza mirata (1-2 ore) con un commercialista/avvocato su: voucher IVA, PSD2 e limited network exclusion.

- Decidere la forma societaria minima per incassare (es. srls) — non serve prima di avere soldi reali di terzi, ma va pianificata.

- Registrare il nome e il dominio scelto.

Budget indicativo

300-800 € (consulenza legale/fiscale mirata, costituzione base se necessaria).

# 3. Fase 2 — MVP tecnico (Settimane 3-8)

Obiettivo: una web app mobile-first, non un'app nativa. Il flusso: scegli persona → scegli gesto → messaggio → paga → condividi link WhatsApp → il destinatario apre una pagina web → sceglie il locale → mostra QR → il locale conferma.

Funzionalità essenziali (da costruire)

- Pagina di invio: selezione gesto (caffè, drink, aperitivo), messaggio personale, pagamento via Stripe Connect.

- Pagina di ricezione (senza obbligo di scaricare app): messaggio, locale/i disponibili, QR code.

- Dashboard locale minima: inserisci/scansiona codice → conferma → fine.

- Notifica al mittente quando il regalo viene riscattato (email o WhatsApp condiviso manualmente dall'utente).

- Settlement settimanale verso i locali (anche gestito manualmente all'inizio, poi automatizzato).

Da NON costruire ora

- App nativa iOS/Android.

- Sistema di notifiche push proprietario.

- Feed sociale, gruppi, regali collettivi, wallet ricaricabile.

- Integrazione WhatsApp Business API — usare invece il link condivisibile dall'utente.

Stack indicativo

- Frontend/backend: Next.js o simile, mobile-first.

- Pagamenti: Stripe Connect (split automatico piattaforma/locale).

- Database: Postgres (es. Supabase) per utenti, gesti, locali, transazioni.

- QR code: libreria standard, nessuna infrastruttura dedicata.

Risorse

1 sviluppatore full-stack (o founder tecnico) a tempo pieno per 5-6 settimane è sufficiente per questo perimetro.

Budget indicativo

3.000-8.000 € se lo sviluppo è esternalizzato; vicino a zero se sviluppato internamente (solo costi vivi: hosting, dominio, Stripe).

Gate di uscita

Procedi al pilota quando il flusso completo (invio → riscatto → settlement) funziona end-to-end con almeno un locale reale in test.

# 4. Fase 3 — Acquisizione locali (parallela alla Fase 2, Settimane 3-10)

Questo è il vero collo di bottiglia, non la tecnologia. Serve una persona dedicata al lavoro sul territorio.

Attività

- Selezionare un'area concentrata (un quartiere, non tutta la città) per massimizzare densità percepita.

- Contattare 25-35 locali per arrivare a 15-20 aderenti effettivi (tasso di conversione atteso 50-60%).

- Offerta: zero costi di attivazione, commissione solo su incasso (indicativamente 15-20%), settlement settimanale, riscatto in pochi secondi.

- Chiedere un impegno di 60-90 giorni, non a tempo indeterminato — riduce l'obiezione principale.

- Preparare materiale semplice: una pagina A4 con il flusso in 3 passaggi per il barista.

Obiezioni tipiche e risposte

- "Non ho tempo per un'altra app" → il locale usa solo una dashboard web di una pagina, nessuna installazione.

- "E se qualcuno froda?" → QR monouso, controllo dell'orario di validità, limiti su importi e frequenza.

- "Quanto mi costa?" → zero attivazione, paghi solo se arrivano clienti veri.

Budget indicativo

Tempo/persona dedicata; eventuali piccoli incentivi ai primi locali (es. commissione ridotta nei primi 30 giorni).

# 5. Fase 4 — Pilota reale (Settimane 9-13, giorni 60-90)

Obiettivo: misurare comportamento reale su una popolazione target ristretta, non opinioni.

Attività

- Lancio con budget marketing contenuto (500-1.500 €) su un segmento preciso, es. studenti universitari di un'area.

- Canali: Instagram/TikTok locali, gruppi università, passaparola nei locali stessi (locandina con QR).

- Monitoraggio quotidiano delle metriche chiave (vedi tabella sotto).

- Interviste rapide (5-10 minuti) a un campione di utenti che hanno riscattato o ricambiato un gesto.

Budget indicativo

500-1.500 € marketing + costi vivi piattaforma (Stripe fee, hosting).

# 6. Metriche di successo e di stop

| Metrica | Segnale positivo (continua) | Segnale debole (rivedi/ferma) |
| --- | --- | --- |
| Conversione landing → acquisto | > 3-5% | < 1-2% |
| Regali riscattati | > 60-70% | < 40% |
| Destinatari che ricambiano | > 15-20% | < 5% |
| Secondo acquisto entro 30 giorni | > 20% | < 10% |
| Ticket medio | > 7-10 € | < 5 € e stabile |
| Locali disposti a restare dopo il pilota | > 70% | < 40% |

# 7. Budget complessivo indicativo (90 giorni)

| Voce | Stima |
| --- | --- |
| Validazione (Fase 0) | 0 - 150 € |
| Consulenza legale/fiscale + costituzione base | 300 - 800 € |
| Sviluppo MVP (se esternalizzato) | 3.000 - 8.000 € |
| Marketing pilota | 500 - 1.500 € |
| Costi vivi (hosting, dominio, fee Stripe) | 100 - 300 € |
| Totale indicativo | 3.900 - 10.750 € |

# 8. Checklist settimanale sintetica

| Settimane | Focus principale |
| --- | --- |
| 1-2 | Landing + validazione pagamenti reali + primi contatti locali |
| 2 | Decisioni legali/fiscali, scelta PSP, nome/dominio |
| 3-8 | Sviluppo MVP; in parallelo, acquisizione dei primi 15-20 locali |
| 9 | Test end-to-end con locali reali, correzioni di flusso |
| 10-12 | Lancio pilota con budget marketing, monitoraggio quotidiano |
| 13 | Analisi risultati, decisione: continuare, correggere o fermarsi |

# 9. Cosa NON fare in questi 90 giorni

- Costruire l'app nativa iOS/Android.

- Aprire su più città in parallelo.

- Trattare direttamente con banche per una licenza e-money.

- Assumere un team numeroso prima di avere segnale di retention.

- Costruire feed sociale, wallet, gruppi o funzioni avanzate prima del pilota.

- Automatizzare tutto da subito: nella Fase 0 il riscatto manuale va bene.

# 10. Decisione al giorno 90

Al termine del pilota, confronta i risultati con la tabella delle metriche (sezione 6):

- Se la maggior parte dei segnali è positiva → pianificare l'espansione a una seconda zona o città, formalizzare il team, automatizzare il settlement.

- Se i segnali sono misti → identificare quale variabile è debole (ticket medio, ricorrenza, acquisizione locali) e correggere quella prima di scalare.

- Se i segnali sono deboli su più fronti → fermarsi prima di investire ulteriormente; il costo di questo piano è contenuto proprio per permettere questa uscita a basso rischio.